

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОПЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

10 апреля 2020 года № 34 п. Сухоногово

|  |  |
| --- | --- |
| О проведении работ по санитарной очистке и благоустройству Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области в 2020 году |  |

В целях обеспечения санитарного содержания и благоустройства Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, обусловленных воздействием на человека факторов среды обитания и руководствуясь п ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 2 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», п. 2 ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Законом Костромской области от 21.07.2008 № 352-4-ЗКО «Кодекс Костромской области об административных правонарушениях», Уставом муниципального образования Чернопенское сельское поселение Костромского муниципального района Костромской области,

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству Чернопенского сельского поселения в весенне-осенний период 2020 года (Приложение № 1).

2. Создать организационно-контрольную комиссию по санитарной очистке и благоустройству Чернопенского сельского поселения (Приложение № 2).

3. Ведущему эксперту администрации Чернопенского сельского поселения Г.В. Савиной обеспечить освещение хода выполнения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству Чернопенского сельского поселения через средства массовой информации - информационный бюллетень «Чернопенский вестник».

4. Главному специалисту администрации Чернопенского сельского поселения А.В. Русовой:

2

4.1. обеспечить освещение хода выполнения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству Чернопенского сельского поселения на официальном сайте администрации Чернопенского сельского поселения;

4.2. довести настоящее постановление до заинтересованных лиц, согласно плана мероприятий.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене «Чернопенский вестник».

ГлаваЧернопенского

сельского поселения Е.Н. Зубова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению администрации Чернопенского сельского поселения от 10.04.2020 № 34 |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Разработка и утверждение плана проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов, представление их в отдел охраны окружающей природной среды | 06.04.2020 г. -17.04.2020 г. | Администрация Чернопенского сельского поселения,  Постоянно-действующая депутатская комиссия по благоустройству. |
| 2 | Проведение еженедельно по пятницам «Единого санитарного дня» по санитарной очистке территории населенных пунктов | 17.04.2020 г. -31.05.2020 г.  10.09.2020 г. -31.10.2020 г. | Руководители учреждений, организаций |
| 3 | Распределение территории Чернопенского сельского поселения, в том числе парков, скверов, берегов рек, водоемов в черте населенных пунктов, между предприятиями и учреждениями для проведения санитарной очистки и благоустройства, назначение по данным территориям ответственных исполнителей | до 17.04.2020 г. | Администрация Чернопенского сельского поселения,  Постоянно-действующая депутатская комиссия по благоустройству. |
| 4 | Информирование руководителей хозяйств, учреждений, организаций независимо от форм собственности, владельцев частных домов, находящихся на территории поселения, о проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству и об ответственности за несоблюдение установленных правил | до 17.04.2020 г.  до 10.09.2020 г. | Администрация Чернопенского сельского поселения |
| 5 | Выделение дополнительного автотранспорта, материально-технических средств бюджетным учреждениям и организациям на период проведения месячников по санитарной очистке территории | 17.04.2020 г.-31.05.2020 г.  10.09.2020 г.-31.10.2020 г. | Администрация Чернопенского сельского поселения,  Е.Н. Зубова |
| 6 | Проведение работ по ремонту (восстановлению) контейнерных площадок | по мере необходимости | Санаторий «Лунёво на Волге»;  Эко-отель «Романов лес»; МКОУ Чернопенская СОШ, МКДОУ «Детский сад «Колосок» поселка Сухоногово»,  магазин «Гермес» - ИП Стеценко В.А, магазины «Высшая лига», «Пятерочка» |
| 7 | Проведение ремонтных работ детских игровых и спортивных площадок | 17.04.2020 г.-31.05.2020 г.  10.09.2020 г.-31.10.2020 г. | Администрация Чернопенского сельского поселения,  Украсина О.А.  Потапова О.В.  Муравьев С.Ю. |
| 8 | Организация субботников возле многоквартирных домов, хозяйственных построек, гаражей, индивидуальных жилых домов | 17.04.2020 г.-31.05.2020 г.  10.09.2020г.-31.10.2020 г. | Администрация Чернопенского сельского поселения,  Советы многоквартирных домов, Старосты населенных пунктов |
| 9 | Проведение уборки территории кладбищ сельского поселения | 17.04.2020 г. -31.05.2020 г.  10.09.2020 г.-31.10.2020 г. | Администрация Чернопенского сельского поселения, жители поселения |
| 10 | Проведение уборки в парке Победы, косметический ремонт памятника погибшим в ВОВ воинам | 25.04.2020 г.-08.05.2020 г. | Администрация Чернопенского сельского поселения, |
| 11 | Высадка рассады цветущих растений на центральной клумбе п. Сухоногово | 25.04.2020 г. -30.06.2020 г. | Администрация Чернопенского сельского поселения,  МКОУ Чернопенская СОШ, МКУ ЦКМ «Сухоноговский», МКУ «СЦ им. А.И. Шелюхина» |
| 12 | Проведение ремонтных работ дорожного покрытия в п. Сухоногово | 17.04.2020 г. - 31.10.2020 г. | Администрация Чернопенского сельского поселения |
| 13 | Организация окоса территорий Чернопенского сельского поселения | 01.06.2020 г. - 31.10.2020 г. | Администрация Чернопенского сельского поселения,  руководители всех организации Чернопенского сельского поселения, Советы многоквартирных домов, Старосты населенных пунктов и жители поселения. |
| 14 | Организация спила (санитарной обрезки) аварийных и, потерявших эстетичный вид деревьев | 17.04.2020 г. - 31.10.2020 г. | Администрация Чернопенского сельского поселения |
| 15 | Проведение ремонта уличного освещения, монтажа новых линий уличного освещения в населенных пунктах Чернопенского сельского поселения | 17.04.2020 г. - 31.10.2020 г. | Администрация Чернопенского сельского поселения |
| 16 | Выявление и уборка несанкционированных свалок на территории Чернопенского сельского поселения | Постоянно | Администрация Чернопенского сельского поселения |
| 17 | Проведение акарицидных обработок мест массового отдыха и пребывания населения (кладбища, скверы, детские площадки) | 29.04.2020 г.-31.05.2020 г. | Администрация Чернопенского сельского поселения,  Санаторий «Лунёво на Волге»; Эко-отель «Романов лес»; Санаторий «Серебряный плес»; МКОУ Чернопенская СОШ, МКДОУ «Детский сад «Колосок» поселка Сухоногово», МКОУДО «Сухоноговская ДШИ», филиал ФГУБ «Россельхозцентр» по Костромской области |
| 18 | Проведение обработки территории въезда в д. Асташево, по объездной дороги п.Сухоногово, частично территорию п. Сухоногово, в д. Асташево, в с.Чернопенье, д. Кузьминка от борщевика Сосновского | II квартал 2020года | Администрация Чернопенского сельского поселения,  Управление сельского хозяйства Костромского муниципального района |
| 19 | Проведение месячника сплошной дератизации | 23.04.2020 г.-31.05.2020 г.  10.09.2020 г.- 31.10.2020 г. | Санаторий «Лунёво на Волге»; Эко-отель «Романов лес»; Санаторий «Серебряный плес»; МКОУ Чернопенская СОШ, МКДОУ «Детский сад «Колосок» поселка Сухоногово», МКОУДО «Сухоноговская ДШИ», торговые предприятия поселения. |
| 20 | Активизация работы по составлению протоколов об административных правонарушениях должностных лиц администрации Чернопенского сельского поселения, касающихся соблюдения требований санитарных правил благоустройства и обеспечения санитарного содержания территорий населенных пунктов. | Постоянно | Администрация Чернопенского сельского поселения,  Савина Г.В. |
| 21 | Создание и проведение заседаний организационно-контрольной комиссии Чернопенского сельского поселения для обсуждения хода выполнения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов | Еженедельно,  по понедельникам | Администрация Чернопенского сельского поселения,  Зубова Е.Н. |
| 22 | Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Чернопенского сельского поселения, осуществляющих деятельность по подготовке и подаче населению питьевой воды, организации и осуществлению общественного питания и торговли продовольственными товарами, организации и осуществлению образовательной деятельности и социальной помощи населению, оказанию медицинских услуг, услуг отдыха и оздоровления обеспечить выполнение требований санитарно-эпидемиологических норм и правил по содержанию подведомственных объектов, соблюдению в них санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов. | 17.04.2020 г. -31.05.2020 г. | Руководители учреждений, организаций, предприятий поселения |
| 23 | Организация и проведение контроля качества выполнения работ по весенне-летне-осенней санитарной очистке и благоустройству предприятий, организаций и учреждений. | 17.04.2020 г.-  31.10.2020 г. | Администрация Чернопенского сельского поселения,  Перлова Т.В., Украсина О.А., Савина Г.В. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению администрации Чернопенского сельского поселения от 10.04.2020 № 34 |

Организационно-контрольная комиссия

по санитарной очистке и благоустройству Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области

1. Зубова Е.Н. – глава администрации Чернопенского сельского поселения
2. Перлова Т.В. – заместитель главы администрации Чернопенского сельского поселения,
3. Муравьев С.Ю. – председатель постоянно-действующей депутатской комиссии по благоустройству,
4. Украсина О.А. – главный специалист администрации Чернопенского сельского поселения,
5. Савина Г.В. – ведущий эксперт администрации Чернопенского сельского поселения,
6. Бахтдавлатова А.В. – заведующая сектором по работе с детьми и молодежью ЦКМ «Сухоноговский»,
7. Потапова О.В. – Директор МКУ «СЦ им. А.И. Шелюхина»,
8. Перлова К.С. – зам. директора по воспитательной работе Чернопенской средней общеобразовательной школы (по согласованию),
9. Потемкин А.А. – Участковый уполномоченный полиции

(по согласованию).