АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОПЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10  апреля 2023 года    № 47				                            п. Сухоногово

| О проведении работ по санитарной очистке и благоустройству Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области в 2023 году |  |
| --- | --- |

В целях обеспечения санитарного содержания и благоустройства Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, обусловленных воздействием на человека факторов среды обитания и руководствуясь п ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 2 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», п. 2 ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Законом Костромской области от 21.07.2008 № 352-4-ЗКО «Кодекс Костромской области об административных правонарушениях», Уставом муниципального образования Чернопенское сельское поселение Костромского муниципального района Костромской области,

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  план  мероприятий  по  санитарной  очистке  и  благоустройству  Чернопенского сельского поселения  в весенне-осенний период 2023 года (Приложение № 1).

2. Создать организационно-контрольную комиссию по санитарной очистке и благоустройству Чернопенского сельского поселения  (Приложение № 2).

3. Заместителю главы  администрации Чернопенского сельского поселения Т.В. Перловой  обеспечить освещение хода выполнения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству Чернопенского сельского поселения  через средства массовой информации -  информационный бюллетень «Чернопенский вестник».

4. Главному специалисту администрации  Чернопенского сельского поселения Ю.А. Михайловой:

2

4.1.  обеспечить освещение хода выполнения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству Чернопенского сельского поселения  на официальном сайте администрации Чернопенского сельского поселения;

4.2. довести настоящее постановление до заинтересованных лиц, согласно плана мероприятий.

5. Контроль  за  выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене «Чернопенский вестник». Подлежит размещению в сети интернет - на официальном сайте администрации Чернопенского сельского поселения - «www.chernopenskoe.ru».

Глава Чернопенского

сельского поселения                                                                             Е.Н. Зубова

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации Чернопенского сельского поселения от 10.04.2023 № 47 |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение плана проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов, представление их в отдел охраны окружающей природной среды | 11.04.2023 — 20.04.2023 г. | Администрация Чернопенского сельского поселения, Постоянно-действующая депутатская комиссия по благоустройству. |
| 2 | Проведение еженедельно по пятницам «Единого санитарного дня» по санитарной очистке территории населенных пунктов | 21.04.2023 г. - 31.05.2023г. 08.09.2023 - 31.10.2023 г. | Руководители учреждений, организаций |
| 3 | Распределение территории Чернопенского сельского поселения, в том числе парков, скверов, берегов рек, водоемов в черте населенных пунктов, между предприятиями и учреждениями для проведения санитарной очистки и благоустройства, назначение по данным территориям ответственных исполнителей | до 20.04.2023 г. | Администрация Чернопенского сельского поселения, Постоянно-действующая депутатская комиссия по благоустройству. |
| 4 | Информирование руководителей хозяйств, учреждений, организаций независимо от форм собственности, владельцев частных домов, находящихся на территории поселения, о проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству и об ответственности за несоблюдение установленных правил | до 20.04.2023 г. до 08.09.2023 г. | Администрация Чернопенского сельского поселения |
| 5 | Выделение дополнительного автотранспорта, материально-технических средств бюджетным учреждениям и организациям на период проведения месячников по санитарной очистке территории | 20.04.2023 г.-31.05.2023 г. 08.09.2023 г.-31.10.2023 г. | Администрация Чернопенского сельского поселения, Е.Н. Зубова |
| 6 | Проведение работ по ремонту (восстановлению) контейнерных площадок | по мере необходимости | Санаторий «Лунёво на Волге»; Эко-отель «Романов лес»; МКОУ Чернопенская СОШ, МКДОУ «Детский сад «Колосок» поселка Сухоногово», магазин «Гермес» - ИП Стеценко В.А, магазины «Высшая лига», «Пятерочка» |
| 7 | Проведение ремонтных работ детских игровых и спортивных площадок | 20.04.2023 г.-31.05.2023 г. 08.09.2023 г.-31.10.2023 г. | Администрация Чернопенского сельского поселения, Украсина О.А. Потапова О.В. Муравьев С.Ю. |
| 8 | Организация субботников возле многоквартирных домов, хозяйственных построек, гаражей, индивидуальных жилых домов | 15.04.2023 г.-31.05.2023 г. 02.09.2023г.-31.10.2023 г. | Администрация Чернопенского сельского поселения, Советы многоквартирных домов, Старосты населенных пунктов |
| 9 | Проведение уборки территории кладбищ сельского поселения | 20.04.2023 - 31.05.2023 г. 01.09.2023 - 31.10.2023 г. | Администрация Чернопенского сельского поселения, жители поселения |
| 10 | Проведение уборки в парке Победы в п. Сухоногово, территории у обелиска погибшим в ВОВ воинам в с. Чернопенье, косметический ремонт памятника | 26.04.2023 - 08.05.2023 г. | Администрация Чернопенского сельского поселения, МКОУ Чернопенская СОШ |
| 11 | Высадка рассады цветущих растений на центральной клумбе п. Сухоногово | 26.04.2023 - 30.06.2023 г. | Администрация Чернопенского сельского поселения, МКОУ Чернопенская СОШ, МКУ ЦКМ «Сухоноговский», МКУ «СЦ им. А.И. Шелюхина» |
| 12 | Проведение ремонтных работ дорожного покрытия в п. Сухоногово | 20.04.2023 - 31.10.2023 г. | Администрация Чернопенского сельского поселения |
| 13 | Организация окоса территорий Чернопенского сельского поселения | 01.06.2023 - 31.10.2023 г. | Администрация Чернопенского сельского поселения, руководители всех организации Чернопенского сельского поселения, Советы многоквартирных домов, Старосты населенных пунктов и жители поселения. |
| 14 | Организация спила (санитарной обрезки) аварийных и, потерявших эстетичный вид деревьев | 11.04.2023 г. - 31.10.2023 г. | Администрация Чернопенского сельского поселения |
| 15 | Проведение ремонта уличного освещения. Монтаж новых линий уличного освещения в населенных пунктах Чернопенского сельского поселения | по мере необходимости 20.04.2023 - 31.10.2023 г. | Администрация Чернопенского сельского поселения |
| 16 | Выявление и уборка несанкционированных свалок на территории Чернопенского сельского поселения | Постоянно | Администрация Чернопенского сельского поселения |
| 17 | Проведение акарицидных обработок мест массового отдыха и пребывания населения (кладбища, скверы, детские площадки) | 26.04.2023 г.-31.05.2023г. | Администрация Чернопенского сельского поселения, Санаторий «Лунёво на Волге»; Эко-отель «Романов лес»; Санаторий «Серебряный плес»; МКОУ Чернопенская СОШ, МКДОУ «Детский сад «Колосок» поселка Сухоногово», МКОУДО «Сухоноговская ДШИ», филиал ФГУБ «Россельхозцентр» по Костромской области |
| 18 | Проведение обработки территории въезда в д. Асташево, по объездной дороги п.Сухоногово, частично территорию п. Сухоногово, в д. Асташево, в с.Чернопенье, д. Кузьминка от борщевика Сосновского | II квартал 2023года | Администрация Чернопенского сельского поселения, Управление сельского хозяйства Костромского муниципального района |
| 19 | Проведение месячника сплошной дератизации | 24.04.2023 - 31.05.2023 г. 01.09.2023 г.- 31.10.2023 г. | Санаторий «Лунёво на Волге»; Эко-отель «Романов лес»; Санаторий «Серебряный плес»; МКОУ Чернопенская СОШ, МКДОУ «Детский сад «Колосок» поселка Сухоногово», МКОУДО «Сухоноговская ДШИ», торговые предприятия поселения. |
| 20 | Активизация работы по составлению протоколов об административных правонарушениях должностных лиц администрации Чернопенского сельского поселения, касающихся соблюдения требований санитарных правил благоустройства и обеспечения санитарного содержания территорий населенных пунктов. | Постоянно | Администрация Чернопенского сельского поселения |
| 21 | Создание и проведение заседаний организационно-контрольной комиссии Чернопенского сельского поселения для обсуждения хода выполнения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов | Еженедельно, по понедельникам | Администрация Чернопенского сельского поселения, Зубова Е.Н. |
| 22 | Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Чернопенского сельского поселения, осуществляющих деятельность по подготовке и подаче населению питьевой воды, организации и осуществлению общественного питания и торговли продовольственными товарами, организации и осуществлению образовательной деятельности и социальной помощи населению, оказанию медицинских услуг, услуг отдыха и оздоровления обеспечить выполнение требований санитарно-эпидемиологических норм и правил по содержанию подведомственных объектов, соблюдению в них санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов. | 11.04.2023 г. -31.05.2023 г. | Руководители учреждений, организаций, предприятий поселения |
| 23 | Организация и проведение контроля качества выполнения работ по весенне-летне-осенней санитарной очистке и благоустройству предприятий, организаций и учреждений. | 14.04.2023 г.- 31.10.2023 г. | Администрация Чернопенского сельского поселения |

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации Чернопенского сельского поселения от 10.04.2023 № 47 |
| --- | --- |

Организационно-контрольная комиссия

по санитарной очистке и благоустройству  Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области

- Зубова Е.Н. – глава администрации Чернопенского сельского поселения

- Перлова Т.В. – заместитель главы администрации Чернопенского сельского поселения,

- Муравьев С.Ю. – председатель постоянно-действующей депутатской комиссии по благоустройству,

- Украсина О.А. – главный специалист администрации Чернопенского сельского поселения,

- Михайлова Ю.А. – главный специалист администрации Чернопенского сельского поселения,

- Бахтдавлатова А.В. – заведующая сектором по работе с детьми и молодежью ЦКМ «Сухоноговский»,

- Потапова О.В. – Директор МКУ «СЦ им. А.И. Шелюхина»,

- Варламова Е.С. – зам. директора по воспитательной работе Чернопенской средней общеобразовательной школы (по согласованию),

- Сизов К. А.  – Участковый уполномоченный   полиции ОМВД России по Костромскому району  (по согласованию).