РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА ЧЕРНОПЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 января   2022 года    № 1                                                          п.Сухоногово

| Об актуализации схемы теплоснабжения Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области |  |
| --- | --- |

В  соответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих   принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,   руководствуясь  Уставом муниципального образования Чернопенское сельское поселение Костромского муниципального района Костромской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Провести  процедуру по актуализации схемы теплоснабжения Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области.

2.  Утвердить   план  актуализации  схемы  теплоснабжения Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области (приложение).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания.

Глава Чернопенского

сельского поселения      		                                                                   Е.Н.Зубова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Чернопенского сельского поселения

от 11.01.2022 №  1

План актуализации схемы теплоснабжения  Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение уведомления о начале проведения актуализации схемы теплоснабжения Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на официальном сайте администрации, в соответствии с пунктом 15 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (Далее — Требования) | В течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия постановления, до 15 января 2022 года | Главный специалист администрации, ответственный за размешение информации на сайте администрации |
| 2 | Организация сбора предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения | До 20 марта 2022 года | Заместитель главы администрации |
| 3 | Размещение соответствующего проекта актуализированной схемы теплоснабжения, разработанной юридическим лицом (при поступлении), в соответствии с пунктом 19 Требований | В течение 15 календарных дней со дня поступления проекта актуализированной схемы теплоснабжения | Главный специалист администрации, ответственный за размешение информации на сайте администрации |
| 4 | Организация сбора замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения, в соответствии с пунктом 21 Требований | Не может быть менее 20 и более 30 календарных дней со дня размещения соответствующего проекта | Заместитель главы администрации |
| 5 | Назначение постановлением главы Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области срока проведения публичных слушаний | Срок проведения публичных слушаний не может быть более 30 календарных дней | Глава сельского поселения |
| 6 | Размещение на официальном сайте администрации уведомления о проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения, в соответствии с пунктом 23 Требований | Не менее чем за 7 календарных дней до начала проведения публичных слушаний | Главный специалист администрации, ответственный за размешение информации на сайте администрации |
| 7 | Проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения, в соответствии с пунктом 22, 23 Требований | Не позднее 15 календарных дней со дня окончания срока сбора замечаний и предложений. Срок проведения публичных слушаний не может быть более 30 календарных дней | Заместитель главы администрации |
| 8 | Размещение на официальном сайте администрации итогового документа (протокола) публичных слушаний и протокол публичных слушаний по изменениям к схеме теплоснабжения, в соответствии с пунктом 24 Требований | В течение 3 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний | Главный специалист администрации, ответственный за размешение информации на сайте администрации |
| 9 | Принятие решения по результату проведения публичных слушаний, в соответствии с пунктом 26 Требований | В течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний | Глава Костромского муниципального района |
| 10 | Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения, в соответствии с пунктом 26 Требований | В течении 7 календарных дней с даты принятия решения | Глава Костромского муниципального района |
| 11 | Размещение актуализированной схемы теплоснабжения на сайте в полном объеме, в соответствии с пунктом 19 Требований | В течение 15 календарных дней с даты ее утверждения | Главный специалист администрации, ответственный за размешение информации на сайте администрации |