Отчет об исполнении
Муниципальной программы «Благоустройство территории Чернопенского сельского поселения на 2022-2025 годы» за 2023 год

1. ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории Чернопенского сельского поселения на 2022-2025 годы»

Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2023 год

№ / п/п	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения / от планового значения
			план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Цель: Повышение уровня благоустройства территории Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области
2	Задача 1. Обеспечение надлежащего технического состояния сетей, объектов уличного освещения населенных пунктов
3	Целевой показатель / Количество населенных пунктов, обеспеченных надлежащим техническим состоянием сетей (объектов) уличного освещения	шт.	8 / Сухоногово / Чернопенье / Кузьминка / Сулятино / Коростелево / Авдотьино / Свотиново / Лунево	8 / Сухоногово / Чернопенье / Кузьминка / Сулятино / Коростелево / Авдотьино / Свотиново / Лунево	100
4	Задача 2. Улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения, повышения комфортности условий проживания для жителей поселения
5	Целевой показатель / Доля благоустроенных населенных пунктов	%	35	35	100
6	Задача 3. Привлечение жителей к участию в благоустройстве территории
7	Целевой показатель / Количество проведенных субботников по благоустройству населенных пунктов	шт.	14	14	100

       2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:
1) оценка полноты финансирования (Q1);
2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).
1) Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).
Шкала оценки полноты финансирования
Значение O1	Оценка
0,98 ≤ Q1 ≤ 1,02	полное финансирование
0,5 ≤ Q1 < 0,98	неполное финансирование
1,02 < Q1 ≤ 1,5	увеличенное финансирование
Q1 < 0,5	существенное недофинансирование
Q1 > 1,5	чрезмерное финансирование

Q1: запланированный объем расходов — 3021,131 тыс. рублей/фактический объем расходов — 3021,131 тыс. рублей = 1, т. е. полное финансирование.

2) Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей
Значение	Оценка
0,95 ≤ Q2 ≤ 1,05	высокая результативность
0,7 ≤ Q2 < 0,95	средняя результативность (недовыполнение плана)
1,05 < Q2 ≤ 1,3	средняя результативность (перевыполнение плана)
Q2 < 0,7	низкая результативность / (существенное недовыполнение плана)
Q2 > 1,3	низкая результативность / (существенное перевыполнение плана)

Оценка достижения плановых значений целевых показателей:
Q2: (8/8+35/35+14/14):3=1,
т.е 0,95 ≤ Q2 ≤ 1,05 — высокая результативность.

        2. Пояснительная записка.
Муниципальная программа «Благоустройство территории Чернопенского сельского поселения на 2022-2025 годы» утверждена постановлением администрации Чернопенского сельского поселения от от 01.11.2021 № 53/2 (в редакции постановлений от 25.04.2022 № 32, от 23.06.2022 № 47, от 28.10.2022 № 84, от 01.03.2023 № 30, от 29.12.2023 № 152)
Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы
Повышение уровня благоустройства территории Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области
Задачи программы:
1. Обеспечение надлежащего технического состояния сетей, объектов уличного освещения населенных пунктов.
2. Улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения, повышения комфортности условий проживания для жителей поселения.
3. Привлечение жителей к участию в благоустройстве территории.
Ответственный исполнитель муниципальной программы — администрация Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области.
1) информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

  МЕРОПРИЯТИЯ
по выполнению муниципальной программы
«Благоустройство территории Чернопенского сельского поселения на 2022-2025 годы» в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Отметка об исполнении	Примечания
1	Ремонт системы уличного освещения населенных пунктов	Администрация Чернопенского сельского поселения	Исполнено
2	Обслуживание приборов учета электроэнергии		Исполнено
3	Приобретение материальных запасов (светильники, оборудование)		Исполнено
4	Оплата потребленной электрической энергии для нужд уличного освещения		Исполнено
5	Уплата налога на имущество (электрические сети)		Исполнено
6	Устройство уличного освещения в д. Авдотьино		Исполнено
7	Вывоз несанкционированных свалок		Исполнено
8	Ручная уборка обочин и газонов улиц, площадей п.Сухоногово (услуги дворника)		Исполнено
9	Снос аварийных и санитарная обрезка деревьев на территории населенных пунктов		Исполнено
10	Окос травы на территории населенных пунктов		Исполнено
11	Акарицидная обработка территорий парков п.Сухоногово, с.Чернопенье, территорий кладбищ		Исполнено
12	Обработка территории от борщевика Сосновского		Исполнено
13	Приобретение бункеров-накопителей		Исполнено
14	Благоустройство д. Сулятино (озеленение)		Исполнено
15	Благоустройство «Площадки исторической памяти»		Исполнено

2) сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы
Целевые показатели муниципальной программы на 2023 год достигнуты полностью.

3) информация о финансировании мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за счет всех источников:

Всего по муниципальной программе (тыс. рублей), в том числе	3021,131
федеральный бюджет	0,0
областной бюджет	379,100
местный бюджет	2642,031
внебюджетные источники	0,0

4) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

   Муниципальная программа «Благоустройство территории Чернопенского сельского поселения на 2022-2025 годы» в 2023 году выполнена на 100 %. Предлагается продолжить работу по реализации программы в 2024 году.