Отчет об исполнении
Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Чернопенском сельском поселении Костромского муниципального района Костромской области на 2022-2025 годы» за 2023 год

1. ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства в Чернопенском сельском поселении Костромского муниципального района Костромской области на 2022-2025 годы»

Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2023 год

№ / п/п	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения / от планового значения
			план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Цель: повышение качества дорог местного значения в границах населенных пунктов
2	Задача 1. Приведение в нормативное состояние дорог местного значения в населенных пунктах Чернопенского сельского поселения
3	Целевой показатель / Протяженность дорог, обеспеченных нормативным содержанием	км	32,6	32,6	100

       2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:
1) оценка полноты финансирования (Q1);
2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).
1) Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).
Шкала оценки полноты финансирования
Значение O1	Оценка
0,98 ≤ Q1 ≤ 1,02	полное финансирование
0,5 ≤ Q1 < 0,98	неполное финансирование
1,02 < Q1 ≤ 1,5	увеличенное финансирование
Q1 < 0,5	существенное недофинансирование
Q1 > 1,5	чрезмерное финансирование

Q1: запланированный объем расходов — 1472,900 тыс. рублей/фактический объем расходов — 1472,900 тыс. рублей = 1, т. е. полное финансирование.

2) Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей
Значение	Оценка
0,95 ≤ Q2 ≤ 1,05	высокая результативность
0,7 ≤ Q2 < 0,95	средняя результативность (недовыполнение плана)
1,05 < Q2 ≤ 1,3	средняя результативность (перевыполнение плана)
Q2 < 0,7	низкая результативность / (существенное недовыполнение плана)
Q2 > 1,3	низкая результативность / (существенное перевыполнение плана)

Оценка достижения плановых значений целевых показателей:
Q2: 32,6:32,6=1,
т.е 0,95 ≤ Q2 ≤ 1,05 — высокая результативность.

        2. Пояснительная записка.
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Чернопенском сельском поселении Костромского муниципального района Костромской области на 2022-2025 годы» утверждена постановлением администрации Чернопенского сельского поселения от 01.11.2021 № 53/2 (в редакции постановлений от 03.03.2022 № 13, от 17.03.2022 № 17, от 28.10.2022 № 85, от 29.12.2023 № 153)
Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы
Цель: Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Чернопенского сельского поселения (далее — автомобильные дороги)
Задачи программы:
1. Улучшение технического состояния автомобильных дорог;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.
Ответственный исполнитель муниципальной программы — администрация Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области.
1) информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

  МЕРОПРИЯТИЯ
по выполнению муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства в Чернопенском сельском поселении Костромского муниципального района Костромской области на 2022-2025 годы» в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Отметка об исполнении	Примечания
1	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Администрация Чернопенского сельского поселения	Исполнено
2	Уплата налога на имущество (Остановочный комплекс)		Исполнено

2) сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы
Целевые показатели муниципальной программы на 2023 год достигнуты полностью.

3) информация о финансировании мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за счет всех источников:

Всего по муниципальной программе (тыс. рублей), в том числе	1472,900
федеральный бюджет	-
областной бюджет	-
местный бюджет	1472,900
внебюджетные источники	-

4) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

   Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Чернопенском сельском поселении Костромского муниципального района Костромской области на 2022-2025 годы» в 2023 году выполнена на 100 %. Предлагается продолжить работу по реализации программы в 2024 году.