Отчет об исполнении
Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2023 год» за 2023 год

1. ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2023 год»

Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2023 год

№ / п/п	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения / от планового значения
			план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Цель / создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
2	Задача 1. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов
3	Целевой показатель 1 / Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	чел.	21	21	100
4	Целевой показатель 2 / Площадь расселяемого жилищного фонда	м2	205,6	205,6	100
5	Задача 2. Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, внедрение ресурсосберегающих технологий
6	Целевой показатель 1 / Приобретение жилых помещений на вторичном рынке	ед.	8	8	100
7	Задача 3. Улучшение внешнего облика населенных пунктов Костромского муниципального района Костромской области
8	Целевой показатель 1 / Благоустройство территорий общего пользования населенных пунктов	шт.	1	1	100
9	Целевой показатель 2 / Количество населенных пунктов, в которых появятся новые свободные площади для развития территорий	ед.	1	1	100
10	Целевой показатель 3 / Снос расселенных домов	шт.	1	1	100

       2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:
1) оценка полноты финансирования (Q1);
2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).
1) Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).
Шкала оценки полноты финансирования
Значение O1	Оценка
0,98 ≤ Q1 ≤ 1,02	полное финансирование
0,5 ≤ Q1 < 0,98	неполное финансирование
1,02 < Q1 ≤ 1,5	увеличенное финансирование
Q1 < 0,5	существенное недофинансирование
Q1 > 1,5	чрезмерное финансирование

Q1: запланированный объем расходов — 12 888 652,80 рублей/фактический объем расходов — 12 888 653,53 . рублей = 0,99, т. е. полное финансирование.

2) Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей
Значение	Оценка
0,95 ≤ Q2 ≤ 1,05	высокая результативность
0,7 ≤ Q2 < 0,95	средняя результативность (недовыполнение плана)
1,05 < Q2 ≤ 1,3	средняя результативность (перевыполнение плана)
Q2 < 0,7	низкая результативность / (существенное недовыполнение плана)
Q2 > 1,3	низкая результативность / (существенное перевыполнение плана)

Оценка достижения плановых значений целевых показателей:
Q2: (21/21+205,6/205,6+8/8+1/1+1/1+1/1):6=1,
т.е 0,95 ≤ Q2 ≤ 1,05 — высокая результативность.

        2. Пояснительная записка.
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2023 год» утверждена постановлением администрации Чернопенского сельского поселения от 03.04.2023 № 39)
Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы
Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
Основными задачами Муниципальной программы являются:
1) финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, собственники жилых помещений в которых приняли единогласное решение участвовать в региональной программе по переселению граждан, при условии выполнения органами местного самоуправления определенных Федеральным законом № 185-ФЗ показателей реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
2) повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, внедрение ресурсосберегающих технологий;
3) улучшение внешнего облика населенных пунктов Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области.
Ответственный исполнитель муниципальной программы — администрация Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области.
1) информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

  МЕРОПРИЯТИЯ
по выполнению муниципальной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2023 год»

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Отметка об исполнении	Примечания
1	Направление финансовых средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда	Публично-правовая компания "Фонда развития территорий, департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области, администрация Чернопенского сельского поселения	Исполнено
2	Проведение разъяснительной работы (собраний, семинаров, круглых столов) с гражданами, проживающими в аварийных многоквартирных домах, об условиях, сроках, порядке переселения	Администрация Чернопенского сельского поселенияИсполнено	Исполнено
3	Приобретение жилых помещений на вторичном рынке		Исполнено
4	Благоустройство территорий общего пользования населенных пунктов		Исполнено

2) сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы
Целевые показатели муниципальной программы на 2023 год достигнуты полностью.

3) информация о финансировании мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за счет всех источников:

Всего по муниципальной программе (тыс. рублей), в том числе	12 888 653,53
федеральный бюджет	12 632 168,00
областной бюджет	127 598,00
местный бюджет	128 886,53
внебюджетные источники	0,00

4) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

   Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2023 год» выполнена на 100 %. Дальнейшая реализация мероприятий не предусмотрена, в связи с отсутствием многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими расселению